| 段階確認願 |  |  |  | 段階確認書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下記のとおり、施工段階の予定時期を報告します。 令和 年 月 日 契 約 番号 工事名 工事場所 大牟田市 請負業者名： 現場代理人名等： |  |  |  | 下記のとおり、段階確認を実施しました。 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 監督員 |  |  | 主査 |  |
| 種 別 | 細 別 | 確認予定地 | 確認予定日 | 確認場所 | 確認日 |  | 確認者のサイン |  |  |  | 特記事項等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 担当 | 主査 |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 | R . . | 現場・工場 机上 | R . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 | R . . | 現場・工場 机上 | R . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 | R . . | 現場・工場 机上 | R . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 | R . . | 現場・工場 机上 | R . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 | R . . | 現場・工場 机上 | R . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 | R . . | 現場・工場 机上 | R . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 | R . . | 現場・工場 机上 | R . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 | R . . | 現場・工場 机上 | R . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 | R . . | 現場・工場 机上 | R . . |  |  |  |  |  |  |  |  |

（記入例）

| 段階確認願 |  |  |  | 段階確認書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下記のとおり、施工段階の予定時期を報告します。 令和 2 年 10 月 1 日 契 約 番号 工事名 工事場所 大牟田市○○○町○○○大字○○○地内 請負業者名： ○○建設株式会社 現場代理人名等： ○○ ○○ |  |  |  | 下記のとおり、段階確認を実施しました。 令和 2 年 11 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (※予定された段階確認がすべて終了した後で回覧して押印する) |  |  |  |  |  | 監督員 |  | 主査 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |
| 種 別 | 細 別 | 確認予定地 | 確認予定日 | 確認場所 | 確認日 | 確認者のサイン |  |  |  |  | 特記事項等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 担当 |  | 主査 |  |  |  |  |  |
| 路床土処理工 | Fe石灰処理工 (使用材料、幅、 延長、施工厚さ) | (現場) 工場 | R2.10.10 | 現場・工場 机上 | R2.10.15 | ○○ |  | ○○ | ― |  | プルーフローリング含む |  |  |
| 路盤工 | 下層路盤工 (施工幅、厚さ) | (現場) 工場 | R2.10.25 | 現場・工場 机上 | R2.11.5 | ○○ |  | 代理 ○○ | ― |  | プルーフローリング含む |  |  |
| 路盤工 | 上層路盤工 (施工幅、厚さ) | (現場) 工場 | R2.11.8 | 現場・工場 机上 | R2.11.10 | ○○ |  | ○○ | ― |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 |  | 現場・工場 机上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 |  | 現場・工場 机上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 |  | 現場・工場 机上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 工場 |  | 現場・工場 机上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |